### Рафик Загрутдинов: на треть выполнено устройство кровли нового многопрофильного корпуса больницы святого Владимира

08.07.2024

Новый многопрофильный корпус детской больницы святого Владимира возводят в Сокольниках на востоке Москвы в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Строители уже на треть выполнили устройство кровли здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

«Многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира готов больше чем наполовину. Он состоит из шести надземных и двух подземных этажей общей площадью 56 тысяч квадратных метров. На крыше здания разместится вертолетная площадка, которая позволит принимать экстренных пациентов. Завершить строительство планируется в 2025 году», – рассказал Рафик Загрутдинов.

Корпус оборудуют по современным медицинским технологиям: здесь появятся 15 операционных: девять из них ‒ общехирургического профиля, одна гибридная ангиографическая, две малые, а также три малые, которые расположат в блоке стационара кратковременного пребывания. В здании будет 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Здесь разместят 570 коек, что позволит увеличить мощность больницы, в том числе за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара.

Кроме того, в новом корпусе установят 10 единиц тяжелой медицинской техники: два МРТ- и два КТ-аппарата, пять стационарных рентгенодиагностических комплексов, оборудование для ангиографической операционной. Учреждение оснастят специальной мебелью и инструментами.

Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, строительство здания ведется с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также инновационных решений при создании светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки. Специалисты уже приступили к монтажу лифтового оборудования, также заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большие открытые внутренние пространства и светлый холл со стеклянной крышей сделают новый корпус одним из самых красивых и уютных медицинских учреждений Москвы.

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/construction-and-reconstruction/detail/12467690.html

Управа района Чертаново Южное города Москвы