### Рафик Загрутдинов: завершается строительство спорткомплекса «Горизонт» в ЗелАО

08.07.2024

Спорткомплекс «Горизонт», расположенный в Зеленоградском административном округе в районе Крюково по адресу: Середниковская улица, земельный участок 5, планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Объект возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

«Фасадные работы выполнены на 80 процентов, для внешнего облика объекта выбраны спокойные и нейтральные цвета – белый, серый, коричневый. Полностью завершена черновая отделка, готовность чистовых работ оценивается в 95 процентов», – сообщил Рафик Загрутдинов.

В тренажерном зале завершен монтаж спортивного оборудования и уже осуществляется поставка и сборка необходимой мебели.

Рафик Загрутдинов также уточнил, что благоустройство прилегающей территории выполнено на 60 процентов – строители облагораживают естественные водоемы на территории спорткомплекса. В ближайшее время планируется приступить к устройству асфальтового покрытия.

Площадь трехэтажного спортивного комплекса составляет около 4 тысяч квадратных метров. Он будет включать разные функциональные пространства: зоны для обучения детей плаванию – большой бассейн длиной 25 метров и шириной 16 метров на восемь дорожек и малый бассейн длиной 10 метров и шириной шесть метров, тренажерный зал площадью около 200 квадратных метров, административные и технические помещения, буфет.

Единая пропускная способность объекта, приспособленного для маломобильных групп граждан, составит 1130 человек в сутки. Прилегающая территория будет благоустроена, здесь появится парковка для автомобилей на 34 машино-места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2011 года построено свыше 200 объектов спорта.

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/construction-and-reconstruction/detail/12467730.html

Управа района Чертаново Южное города Москвы