### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК на выполнение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов в районе Чертаново Южное на 2016 год при проведении мероприятий по программе социально-экономического раз

30.09.2016

| № п/п | Адрес | Серия | Год постройки | Вид работ (разработка ПСД, проведение СМР) | Объемы работ |  | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Натуральные показатели | Ед. измер |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Варшавское шоссе д. 143в корп.А | индив. | 1961 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 36,00 | кв.м. | 56,43 |
| 2 | Варшавское шоссе д. 143 корп.5 | П3-2/16 | 1978 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 24,00 | кв.м. | 37,62 |
| 3 | Варшавское шоссе д. 145 корп. 3 | индивид. | 1962 | замена деревянных окон и входных дверей в подъездах на шумозащитные стеклопакеты и металлические двери | 8,00 | шт. | 213,50 |
|  | Варшавское шоссе д. 145 корп. 3 |  |  | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 24,00 | кв.м. | 37,62 |
| 4 | Варшавское шоссе д. 145 корп.7 | инд. | 1971 | замена деревянных окон и входных дверей в подъездах на шумозащитные стеклопакеты и металлические двери | 14,00 | шт. | 355,30 |
| 5 | Варшавское шоссе д. 147 корп. 1 | П3-2/16 | 1978 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 74,00 | кв.м. | 115,99 |
| 6 | Варшавское шоссе д. 147 корп. 2 | П3-2/16 | 1978 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 74,00 | кв.м. | 115,99 |
| 7 | Варшавское шоссе д. 152 корп. 6 | П-3 | 1991 | замена кровельного покрытия | 2 885,00 | кв.м. | 3 301,40 |
| 8 | ул. Газопровод д. 6г корп.1 | индивид. | 1959 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 48,00 | кв.м. | 75,24 |
|  | ул. Газопровод д. 6г корп.1 |  |  | Замена деревянных окон на стеклопакет | 12,00 | шт. | 230,17 |
| 9 | ул. Газопровод д. 6г корп.3 | индивид. | 1936 | Замена деревянных окон на стеклопакет | 4,00 | шт. | 72,89 |
|  | ул. Газопровод д. 6г корп.3 |  |  | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 12,00 | кв.м. | 18,81 |
| 10 | ул. Газопровод д. 9 корп. 1 | I-515 | 1973 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 72,00 | кв.м. | 112,86 |
| 11 | ул. Дорожная д. 7 корп.3 | II49Д | 1973 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 560,00 | кв.м. | 877,80 |
| 12 | ул. Дорожная д. 16 корп. 2 | II - 49-04 | 1972 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 118,00 | кв.м. | 184,96 |
| 13 | ул. Дорожная д. 24 корп.3 | П-49 | 1971 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 320,00 | кв.м. | 501,60 |
| 14 | 3-й Дорожный проезд д. 1 | И-700А | 1983 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 113,00 | кв.м. | 177,13 |
| 15 | ул. Подольских Курсантов д. 4 корп.1 | И-209А | 1973 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 53,00 | кв.м. | 83,08 |
| 16 | ул. Подольских Курсантов д. 4 корп.2 | И-209"А" | 1973 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 52,00 | кв.м. | 81,51 |
| 17 | ул. Подольских курсантов д. 6 корп. 2 | I-515 | 1972 | замена деревянных окон и входных дверей в подъездах на шумозащитные стеклопакеты и металлические двери | 20,00 | шт. | 633,20 |
|  | ул. Подольских курсантов д. 6 корп. 2 |  |  | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 134,00 | кв.м. | 210,04 |
| 18 | ул. Подольских Курсантов д. 16 корп.3 | I-515-178 | 1972 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 102,00 | кв.м. | 159,88 |
| 19 | ул. Россошанская д. 2 корп. 1 | I-515 | 1973 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 144,00 | кв.м. | 225,72 |
| 20 | ул. Россошанская д. 2 корп. 2 | I-515-178 | 1974 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 72,00 | кв.м. | 112,86 |
| 21 | ул. Россошанская д. 13корп. 1 | П-49Д | 1972 | Ремонт балконов | 142,00 | шт. | 997,95 |
|  | ул. Россошанская д. 13корп. 1 |  |  | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 568,00 | кв.м. | 890,34 |
| 22 | ул .Чертановская д. 47 корп. 1 | И-209А | 1972 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 22,00 | кв.м. | 34,48 |
| 23 | ул. Чертановская д. 58 корп.1 | I-515-24/0 | 1971 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 200,00 | кв.м. | 313,50 |
|  | ул. Чертановская д. 58 корп. 1 |  |  | замена деревянных окон в подъездах на шумозащитные стеклопакеты и тамбурных дверей на новые | 36,00 | шт. | 729,90 |
| 24 | ул. Чертановская д. 58 корп.2 | II - 49П | 1971 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 237,00 | кв.м. | 371,50 |
| 25 | ул. Чертановская д. 61 корп. 1 | II - 43/16 | 1980 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 45,00 | кв.м. | 70,54 |
| 26 | ул. Чертановская д. 64 корп.3 | I-605А | 1971 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 258,00 | кв.м. | 404,41 |
| 27 | ул. Академика Янгеля д. 14 корп. 5 | II - 68-01/16 | 1978 | Замена напольной плитки на входной группе подъездов | 56,00 | кв.м. | 87,78 |
|  |  |  |  | Замена деревянных окон на стеклопакет | 33,00 | шт. | 565,40 |
|  | Итого: | 27 |  |  |  |  | 12 457,40 |

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/housing-and-communal-services-and-improvement/news-housing/detail/3857163.html

Управа района Чертаново Южное города Москвы