Отчет главы управы района Чертаново Южное за 2014 год
01.04.2015
С 1960 года Чертаново вошло в черту города Москвы, а с 1970 года стало местом массовой застройки.
Район развивается в соответствии с программой реализации государственных программ города Москвы и комплексного развития территории района Чертаново Южное на 2012-2014гг.
1.    Строительство и реконструкция
2.     
	 
Градостроительное развитие района Чертаново Южное города Москвы итоги и перспективы  на 2015-2017 гг.
 

	№№
пп
	 
№№
	 
Категория объекта
	 
Адрес
	Статус

	
	
	
	
	Сроки ввода в эксплуатацию
	Перспектива на
2015-2017 гг.

	 
	 
	Объекты образования
	 
	 
	 

	1.
	1.
	Дошкольное образовательное учреждение
	Варшавское шоссе, д. 160 корп. 4
	Сдан в 2012
	 

	2.
	2.
	Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест
	Ул. Кировоградская, вл. 25
	Окончание строительства – 2015 год
	ГПЗУ от 18.10.2012
№RU77-219000-004617

	3.
	3.
	Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства – 2017 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	4.
	4.
	Школа на 550 мест, Чертаново Южное, мкр. 17
	Варшавское ш., вл. 152
	Не определено
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	 
	 
	Объекты здравоохранения
	 
	 
	 

	5.
	1.
	Детская поликлиника на 320 посещений в смену
	Ул. Газопровод, вл. 5
	Не определено
	ППМ – нет
в АИП - нет

	6.
	2.
	Поликлиника, сблокированная с бассейном
	ул. Газопровод, вл. 6Г.
	Не определено
	ППМ от 25.12.2012 № 811-ПП
 

	 
	 
	Спортивные объекты
	 
	 
	 

	7.
	1.
	Бассейн (рядом с существующим ФОКом)
	ул. Дорожная, д. 44
	Не определено
	ППМ – нет
в АИП - нет

	 
	 
	Православные храмы
	 
	 
	 

	8.
	1.
	Православный храм
	Мкр. 18, Варшавское шоссе, рядом с ст. метро Аннино
	Не определено
	ГПЗУ от 23.05.2011
№ RU77-219000-003387

	9.
	2.
	Православный храм
	Кировоградская ул., вл. 21А
	Не определено
	ГПЗУ  от 28.04.2011
№ RU77-219000-003425

	 
	 
	Гаражные объекты (отдельно стоящие)
	 
	 
	 

	10.
	1.
	Гаражно-строительный кооператив
	ул. Газопровод, вл. 2
	Окончание строительства 2015 год
	ГПЗУ- RU 77219000-003394 от 04.03.2011

	11.
	2.
	Гараж-стоянка по программе «Народный гараж» -  наземный гараж-стоянка открытого типа с цокольным этажом на 220 машиномест.
 
	ул. Подольских Курсантов, вл. 2 корп.1
	Объект законсервирован
	ГПЗУ- RU 77219000-004485 от 10.08.2012

	12.
	3.
	Гараж-стоянка по программе «Народный гараж»  - 5-ти уровневый наземный гараж-стоянка открытого типа на 91 машиноместо.
 
	ул. Академика Янгеля, вл.14 корп.9
	Окончание строительства 2015 год
	ГПЗУ- RU 77-219000-003457 от 21.07.2011

	13.
	4.
	Гаражно-строительный кооператив «Монолит»
	Варшавское шоссе, д. 152 корп. 8
	Сдан в 2013
	 

	14.
	5.
	Гараж-стоянка по программе «Народный гараж»
	ул. Россошанская, д.13 корп. 3
	Сдан в 2012
	 

	15.
	6.
	Подземная автостоянка на
100 м/м
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2017 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	16.
	7.
	Наземный гараж-стоянка на 455 м\м
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2017 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	17.
	8.
	Наземный гараж-стоянка на 455 м\м
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2017 год
 
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	 
	 
	Инфраструктура потребительского рынка
	 
	 
	 

	18.
	1.
	Торговый центр «Сомбреро»
	Варшавское ш., дом 152А
	Сдан в 2012
	 

	19.
	2.
	Торговый центр «Курский» общей площадью 42 483,11 кв. м., в том числе встроенная автостоянка на 459 м\мест, наземная автостоянка на 28 м\мест
	Варшавское ш., дом 148
	Окончание строительства – март 2016 года
	ГПЗУ от 27.06.2013
№ RU77-219000-005258

	20.
	3.
	Торговый центр площадью  1 680 кв.м.
	 Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2017 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000+

	21.
	4.
	Торговый центр «Галерея Атлантис»
	Варшавское ш., дом 160
	Сдан в 2013
	 

	22.
	5.
	Объект торгово-бытового назначения (ООО «Лима»)
	ул. Россошанская, вл.13
	Сдан в 2013
	 

	23.
	6.
	Объект шаговой доступности (ООО «МРАВ»)
	ул. Россошанская, вл.1А
	Сдан в 2012
	 

	24.
	7.
	Гостинично-деловой и культурно-досуговый центр с перехватывающей парковкой.  Площадь – 19,33 га
	Варшавское ш., вл. 170Г
	Не определено
	ППМ – нет
В АИП - нет

	25.
	8.
	Административно-деловой комплекс
	ул. Кировоградская, д. 23А
	Сдан в 2012
	 

	26.
	9.
	Административно-деловой комплекс
	Варшавское ш., вл. 150 корп.2
	Сдан в 2011
	 

	27.
	10.
	Административно-деловой комплекс
	Варшавское ш., вл. 156
	Сдан в 2013
	 

	28.
	11.
	Административно-складской комплекс
 
	ул. Дорожная, вл. 48А
	Сдан в 2013
	 

	29.
	12.
	Многофункциональный центр «Чертаново Южное»
 
	Ул. Россошанская, дом 4 корп. 2
	Сдан в 2013
	 

	30.
	13.
	Офисный центр площадь 1 170 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	 
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	 
	 
	Метрополитен
	 
	 
	 

	31.
	1.
	Станция метро «Лесопарковая»
	32 км МКАД
	Сдан в 2013
	Благоустройство прилегающей территории с перехватывающей парковкой – 2015 год

	 
	 
	Транспортно-пересадочные узлы (капитальные)
	 
	 
	 

	32.
	1.
	Платформа Красный Строитель
	Заказчик – ГКУ «Дирекция капитального ремонта
Эксплуатирующая организация – ГКУ «Автомобильное Московское парковочное пространство»
	В эксплуатацию не сдан
	ППМ от 15.11.2012
№ 649-ПП

	33.
	2.
	Улица Академика Янгеля
	Заказчик – ГКУ «Дирекция капитального ремонта
Эксплуатирующая организация – ГКУ «Автомобильное Московское парковочное пространство»
	В эксплуатацию не сдан
	ППМ от 15.11.2012
№ 649-ПП

	34.
	3.
	Покровская
	Заказчик – ГКУ «Дирекция капитального ремонта
Эксплуатирующая организация – ГКУ «Автомобильное Московское парковочное пространство»
	В эксплуатацию не сдан
	ППМ от 15.11.2012
№ 649-ПП

	 
	 
	Дорожно-мостовое строительство
	 
	 
	 

	35.
	1.
	Трамвайная линия с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное с трамвайным депо
	 
	Не определено
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	36.
	2.
	Реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Садового кольца
 
	 
	Сдан в 2013
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	37.
	3.
	Участок линейного объекта улично-дорожной сети – участка МКАД от Варшавского шоссе до проезда Карамзина
	 
	Не определено
	ППМ от 29.04.2014
№ 222-ПП

	38.
	4.
	Демонтаж барьерного ограждения на разделительной полосе на Варшавском шоссе и Каширском шоссе
	 
	2015 год
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	39.
	5.
	Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля"
	 
	Сдан в 2014
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	40.
	6.
	Участок улично-дорожной сети: ул. Кирпичные Выемки - Булатниковский проезд - Загорьевский проезд, включая путепроводы на пересечении с Павелецким и Курским направлениями Московской железной дороги
 
	 
	Не определено
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	41.
	7.
	Участок улично-дорожной сети: ул. Дорожная от ул. Кантемировской до МКАД
 
	 
	Не определено
	ППМ от 15.10.2014
№ 606-ПП «Об АИП на 2014-2017 гг.»

	42.
	8.
	 Участок улично-дорожной сети - участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей
	 
	Не определено
	ППМ от 17.05.2013
№ 291-ПП

	 
	 
	Жилые дома
	 
	 
	 

	43.
	1.
	Жилой дом
	ул. Россошанская, дом 4 корп. 2
	Сдан в 2011
	 

	44.
	2.
	Жилой дом
	Варшавское ш., дом 152
	Сдан в 2011
	 

	45.
	3.
	Жилой дом
	ул. Академика Янгеля, дом 1
	Сдан в 2011
	 

	46.
	4.
	Жилой дом
	ул. Академика Янгеля, д. 1 корп. 1
	Сдан в 2013
	 

	47.
	5.
	Жилой дом
	Варшавское ш., дом 160 корп.1
	Сдан в 2011
	 

	48.
	6.
	Жилой дом
	Варшавское ш., дом 160 корп.2
	Сдан в 2011
	 

	49.
	7.
	Жилой дом
	Варшавское ш., дом 160 корп.3
	Сдан в 2011
	 

	50.
	8.
	Жилой дом общая площадь – 85 543,95 кв.м., парковка 88 м/мест
	Ул. Кировоградская, вл. 25
стр. 1,2
	Окончание строительства 2015 год
	ГПЗУ от 18.10.2012
№RU77-219000-004617

	51.
	9.
	Жилой дом площадью 2 605 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	52.
	10.
	Жилой дом площадью 1 721 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	53.
	11.
	Жилой дом площадью 2 307 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	54.
	12.
	Жилой дом площадью 2 033 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	55.
	13.
	Жилой дом площадью 750 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	56.
	14.
	Жилой дом площадью 750 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	57.
	15.
	Жилой дом площадью 750 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	58.
	16.
	Жилой дом площадью 750 кв.м.
	Варшавское ш., вл. 141
	Окончание строительства 2016 год
	ГПЗУ от 28.11.2014
№RU77-219000-0149000

	59.
	17.
	Строительство 2-х жилых комплексов общей площадью 249,215 тыс. кв.м.
	ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» (бывший ОАО «ЦЕНТРДОРСТРОЙ»)
Варшавское ш., вл. 141 корп. 2
	Не определено
	ППМ от 25.12.2012 № 811-ПП

	60.
	18.
	Бюджетный жилой дом (корп. 81-82) на месте сносимых домов   № 1 корп. 1, корп. 2 по ул. Газопровод  общей площадью 17,9 тыс. кв.м.
	ул. Газопровод, дом 1 корп. 1
ул. Газопровод, дом 1 корп. 2
	Не определено
	ППМ от 7 октября 2008 г.
№ 923-ПП
 

	 
	 
	Итого планируется к строительству 97 483 кв.м. жилой площади
	 
	 
	 

	 
	 
	Сносимые дома
	 
	 
	 

	61.
	1.
	Снос
	ул. Газопровод, дом 1 корп. 1
	Не определено
	ППМ – нет
В АИП - нет

	62.
	2.
	Снос
	ул. Газопровод, дом 1 корп. 2
	Не определено
	ППМ – нет
В АИП - нет


3.     
 

Реализация «Государственной программы «Жилище»
 
Планово-текущий ремонт подъездов жилых домов
 
           2014 год – 110 подъездов – 23 домов
           В 2015 году запланировано: 47  подъездов – 8 домов
 
Капитальный ремонт жилых домов
 
           2014 год – 22 строения на сумму – 52 482,97 тыс.руб.
           В том числе:
           Основное финансирование – 14 строений (32 920,2 тыс.руб)
           СЭЭР – 8 строений (19 562,77 тыс.руб.)
 
           ДКР г.Москвы выполнен ремонт фасадов и балконов дома по адресу:             ул. Чертановская, 58-1 (по обращениям Лябушева А.П.).
 
          2015 год
 
ДКР г. Москвы сформирована и утверждена ППМ №832-ПП от 29.12.2014г. региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы.
          По району Чертаново Южное в первоочередном порядке предполагается включение в адресный перечень 7 жилых домов района:
- Варшавское шоссе, 145-3
- Варшавское шоссе, 145-4
- Подольских Курсантов, 16-1
- Подольских Курсантов, 18-1
- Подольских Курсантов, 6-2
- Чертановская 49-2
- Чертановская, 66-2
 
УКРиС г.Москвы  в 2015г. предполагается замена 4 лифтов (Варшавские шоссе, 131-1 и 131-3).
 По адресу: ул. Кировоградская, 38-1 (9 лифтов) УКРиС запланировано проведение технической экспертизы лифтового оборудования для решения вопроса о замене.
 
 
 
          За период с 2010 года по настоящее время выполнен выборочный капитальный ремонт  70 жилых строений района Чертаново Южное (32 % от фонда) на сумму
 177 млн. 243 тыс. руб.
Строительство объектов гаражного назначения
 
Строительство и сдача гаражных объектов в эксплуатацию 2015 года по программе «Народный гараж»:
 
Ул. Газопровод, вл. 2-6 этажей, 200 м/м – срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2015 года.
Ул. Академика Янгеля, вл.14, корп.9 – 5 этажей, 99 м/м  - срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2015 года.
 
Демонтаж металлических тентов:
 
По состоянию на 01.01.2014 года на территории района Чертаново Южное было расположено 265 металлических тента.
С начала года по настоящее время было демонтировано 77 металлических тентов силами подрядной организации и 23 металлических тента убраны силами владельцев.
Остаток на конец года 165 металлических тентов. Из них 65 принадлежат лицам льготной категории граждан с оформленной в установленном порядке документацией.
На 2015 год запланирован демонтаж 30 металлических тентов.
 
 
Социальная сфера
 На сегодняшний день в районе проживают:
 
Ветераны (тыл) – 1286 чел.;
Инвалиды ВОв – 39 чел.;
Блокадники – 29 чел.;
Участники Вов – 186;
Несовершеннолетние узники фашизма – 101;
Необоснованно реабилитированные – 178;
Многодетные семьи – 1057;
Дети-инвалиды – 327 чел.;
Одинокие матери – 989;
Семьи по потере кормильца – 928
 
В честь празднования в 2015 году 70-летия Победы в ВОв,  ведется подготовка и будет проведено   награждение 1647 ветеранов, проживающих в районе Чертаново Южное.
 
- В 2014 году был произведен ремонт в 4 квартирах граждан льготных категорий (ветераны ВОВ, инвалиды), в 2 квартирах – для детей-сирот. Были  приспособлены 2 квартиры для проживания инвалидов-колясочников (на общую сумму 1 305 575 рублей).
 
- В 2014 году была оказана материальная помощь по заявлениям 373 гражданам льготных категорий, проживающих на территории района Чертаново Южное (на общую сумму 1 680 000 рублей).
 
В 2014 году было проведено 3 экскурсии для граждан льготных категорий и молодежи района.
 
         В 2014 году в целях создания более  комфортных условий для  деятельности Совета ветеранов района Чертаново Южное были проведены дополнительные мероприятия:
        -  обеспечено подключение к сети Интернет всех первичных организаций;
        - произведен капитальный ремонт в помещении районного Совета ветеранов и первичной организации № 4 на общую сумму 459000 рублей;
        Обеспечивается приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и картриджей.     
 
Спортивная жизнь района представлена учреждениями, секциями, клубами разной ведомственной принадлежности, а также спортивными клубами по месту жительства.
В районе Чертаново Южное  32 спортивные открытые площадки, из них в зимний период 17 катков с естественным льдом, а также каток с искусственным льдом по адресу: ул. Россошанская, 6-10. Работу на спортивных площадках и катках района осуществляют специалисты Центра физкультуры и спорта ЮАО (6 чел.) и специалисты ГБУ СДЦ «Чертаново Южное» (21 чел.)
В ГБУ СДЦ  Чертаново Южное, на бесплатной основе, ведут работу 11 досуговых клубов, кружков и 19 спортивных секций.
В 2014 году состоялся окружной этап соревнований по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. По результатам соревнований наш район  занял 1-ое место  в общекомандном зачете по трем возрастным категориям. По итогам окружной  спартакиады (12 видов спорта) район Чертаново Южное занял 1 место.
За 12 месяцев 2014 года на территории было организовано и проведено более 800 спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие около 29 тысяч человек, в том числе дети, состоящие на учете в КДНиЗП и дети группы риска.
 
Потребительский рынок.
 
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района представлен 256 объектами потребительского рынка и услуг, в том числе:
Стационарные предприятия торговли - 79
Предприятия общественного питания - 44
Предприятия бытового обслуживания - 83
Нестационарные торговые объекты - 52
        
В соответствии с окружной целевой программой развития потребительского рынка и услуг Южного административного округа на территории района Чертаново Южное в  2013-2014 г.г. введены в эксплуатацию:
1.      Предприятия розничной торговли - 3:
- МТЦ «Галерея Атлантис» Варшавское ш. 160 (общ. площ. 10997м.кв.)
- ООО «Лима» ул. Россошанская, вл.13 ( общ. площ. 782 м.кв.)
- ООО «Бригантина» ул. Академика Янгеля, 3-2 (общ. площ.120 м.кв.)
2. Предприятия общественного питания открытой сети - 4:
- ООО «БургерКинг», ООО «Космик», ООО «Шоколадница» - Варшавское ш. 160 ( в МТЦ «Галерея «Атлантис»)
- Макдональдс, Варшавское ш. 135б ( в ТЦ «Меримис»)
 
 
В 2014 году главой управы было проведено:
-  встречи с жителями района – 42, на встречах был задан 221 вопрос, основные вопросы касались благоустройства территории района, капитальный ремонт домов, строительство социальных объектов (поликлиника, бассейн, сбербанк), работа светофоров и пешеходных зон на дублере Варшавского шоссе, благоустройство прудов, обустройство парковочных карманов на придомовой территории, дератизация жилого фонда и т.д. На все вопросы были даны разъяснения в устной и письменной форме;
- выступление на радиостанции «говорит Москва» - 4 (данное выступление проходит 1 раз в квартал согласно графика составленного префектурой ЮАО);
- проведены публичные слушания – 4 по темам:
1. проект межевания квартала, ограниченного северной и восточной границей природного парка «Битцевский лес», внутриквартальным проездом, Варшавским шоссе, внутриквартальным проездом (положительное решение, пожелание жителей – увеличить земельный участок для строительства храма);
2.  проект межевания квартала, ограниченного Варшавский шоссе, ул. Академика Янгеля, восточной границей природно-исторического парка «Битцевский лес», внутриквартальным проездом (принято положительное решение);
3. проект межевания квартала, ограниченного улицами 3-й Дорожный пр-д, Дорожная улица, граница проекта межевания, Варшавское шоссе (жители против строительства гаража-стоянки на 50 машиномест по адресу: 3-ий Дорожный пр., д. 7-1, 5-2, против строительства магазина шаговой доступности и планируемого строительства на месте существующей автостоянки);
         4.  проект ГПЗУ по адресу: улица Академика Янгеля, вл.12А,для размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (принято положительное решение).
         Информирование населения в 2014 году осуществлялось через публикации в газете «Чертаново Южное», на официальном сайте управы района. С 2015 года газета стала электронной, на бумажном носителе не выпускается. 
 
В настоящее время в районе, также как и по всей Москве, формируется институт общественных Советников.
Работа по подбору кандидатур ОС началась еще в ноябре 2013 г.
Проводились встречи главы управы с населением района, трудовыми коллективами. Всего было проведено 47 встреч.
         В настоящее время в районе работает 79 общественных Советников. Наша задача до конца года увеличить их количество до 214 (по количеству домовладений). Подобрать достойные кандидатуры.


Видео отчет главы управы района Чертаново Южное М.И. Гелуна за 2014 год (часть 1)
Видео отчет главы управы района Чертаново Южное М.И. Гелуна за 2014 год (часть 2)
Видео отчет главы управы района Чертаново Южное М.И. Гелуна за 2014 год (часть 3)
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